Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta etapa del proyecto CONTIGO – Sistema Digital de Acompañamiento y Activación de Redes de Apoyo ante Crisis Emocionales, se completaron con éxito las actividades planificadas para el diseño, desarrollo, pruebas y análisis del MVP. Durante el ciclo de desarrollo se llevaron a cabo las siguientes actividades principales: - Análisis y Levantamiento de Requerimientos: Especificación de reglas de negocio y definición de historias de usuario enfocadas en la prevención del riesgo suicida y la confidencialidad de la información personal de salud emocional. - Arquitectura y Seguridad: Implementación de la capa de persistencia en Google Cloud Firestore mediante un modelo NoSQL con aislamiento estricto por UID del usuario (/usuarios/{uid}/...), garantizando el principio de Privacy by Design mediante reglas de seguridad (Firestore Rules) y autenticación con Firebase Auth. - Desarrollo del Frontend Móvil/Web: Programación modular en Angular e Ionic con estrategias de carga diferida (Lazy Loading) y protección de rutas privadas mediante authGuard. Se construyeron las vistas de Registro Emocional, Plan de Seguridad Personal, Red de Apoyo e integración directa con canales de emergencia (Línea *4141). - Aseguramiento de la Calidad (QA): Elaboración y ejecución de la matriz de casos de prueba funcionales y de experiencia de usuario, logrando la trazabilidad, reporte y corrección de bugs antes de la salida a pruebas. - Validación con Usuarios: Aplicación de pruebas guiadas y encuestas a usuarios para evaluar la usabilidad, fluidez e impacto preventivo de las funciones. No se requirieron reformulaciones en el objetivo general ni en la metodología Kanban. Los ajustes realizados se centraron en la repriorización iterativo de tareas en el tablero para asegurar la entrega funcional del MVP dentro de los plazos académicos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación digital de apoyo preventivo ante crisis emocionales y riesgo suicida, dirigida a pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago, que facilite la identificación de señales de alerta, la planificación de acciones de seguridad y el acceso oportuno a redes y canales oficiales de ayuda. |
| Metodología | Se utilizó la metodología ágil Kanban gestionada mediante tableros dinámicos (Trello/Jira). Esta metodología permitió visibilizar el estado de cada tarea (Pendiente, En proceso, Validación, Finalizado) y adaptar las cargas de trabajo según los roles del equipo: Macarena Carreño (Gestión, Análisis de Requerimientos y Análisis de Datos), Natushka Mella (Desarrollo de Software, Arquitectura de Base de Datos y Ciberseguridad) y Tiare Acuña (Aseguramiento de la Calidad y Pruebas QA). |
| Evidencias de avance | Tablero de Planificación Kanban y Gestión de Requerimientos: Muestra la asignación de historias de usuario y el flujo de trabajo completado a lo largo del sprint. Prototipo Funcional / MVP (Capturas de Pantalla e Interfaces): Capturas del código compilado en ejecución con vistas de Registro Emocional, Plan de Seguridad Personal y pantalla Necesito Ayuda con acceso a la línea *4141. Diagrama y Especificación de Arquitectura Técnica: Documentación del frontend (Angular + Ionic), empaquetado en Docker Compose (Nginx) y persistencia serverless en Cloud Firestore. Informe de Aseguramiento de Calidad (QA): Matriz de ejecución de casos de prueba funcionales, registro de trazabilidad de errores corregidos y resultados de las evaluaciones de usabilidad con usuarios finales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Levantamiento de necesidades y definición de especificaciones funcionales y no funcionales para la app CONTIGO. | Diagrama de procesos, pauta de proyecto, Jira/Trello. | 3 semanas | Macarena Carreño | Facilitador: Clara delimitación del contexto de uso en el Metro de Santiago. | Completado | Ninguno. Se definieron los alcances del MVP. |
| Seguridad de sistemas y Gestión de la información | Diseño del esquema de base de datos NoSQL y definición de reglas de seguridad por UID | Google Cloud Firestore, Firebase Auth, VS Code | 2 semanas | Natushka Mella | Dificultad: Garantizar aislamiento estricto de la información sensible de salud mental. | Completado | Estructuración jerárquica de subcolecciones asociadas al UID |
| Desarrollo y adaptación de sistemas / Integración de tecnologías | Codificación de módulos: Registro Emocional, Plan de Seguridad y Llamada Rápida de Emergencia. | Angular, Ionic Framework, Node.js, GitHub. | 6 semanas | Natushka Mella | Dificultad: Gestión de tiempos y ajuste de vistas responsivas. | Completado | Reorganización de prioridades en el backlog de Kanban. |
| Integración de tecnologías y herramientas de infraestructura | Contenerización de la solución frontend con Docker Compose y servidor Nginx. | Docker Desktop, Nginx, Node 24 CLI. | 1 semana | Natushka Mella | Facilitador: Disponibilidad de imágenes oficiales y herramientas de uso libre. | Completado | Configuración de multi-stage build para optimizar el peso de la imagen |
| Aseguramiento de la calidad del software (QA) | Diseño de plan de pruebas, ejecución de casos de prueba funcionales y reporte de bugs. | Matriz de casos de prueba, entorno de pruebas local/web. | 3 semanas | Tiare Acuña | Facilitador: Dominio de metodologías de testing y trazabilidad de errores. | Completado | Foco prioritario en la validación de rutas protegidas y guardado de registros. |
| Gestión de proyectos y Aprendizaje permanente | Validación con usuarios (pruebas de usabilidad) y recolección de métricas | Formularios de encuesta, pauta de pruebas guiadas. | 2 semanas | Macarena Carreño / Tiare Acuña | Dificultad: Conseguir usuarios de prueba garantizando el resguardo de privacidad. | Completado | Aplicación de encuestas anónimas y pruebas guiadas con datos de prueba. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Dominio de Competencias Disciplinares: La complementariedad de roles en el equipo (Análisis/Gestión, Desarrollo/BD/Seguridad y QA) permitió avanzar de forma paralela en las distintas fases del desarrollo. - Disponibilidad de Tecnologías y Herramientas Open Source: El uso de herramientas de libre disposición (GitHub, Trello/Jira, Docker, Angular, Ionic y servicios gratuitos de Firebase) facilitó la implementación e integración continua sin costos adicionales. - Comunicación Eficiente y Coordinación: El monitoreo continuo mediante el tablero Kanban permitió detectar cuellos de botella a tiempo y redistribuir el esfuerzo. Dificultades y Acciones Tomadas: - Sensibilidad de la Información y Privacidad: El manejo de datos emocionales exigió un estándar elevado de ciberseguridad. Acción tomada: Se implementó un modelo de aislamiento estricto por UID en Cloud Firestore mediante firestore.rules, asegurando que ningún usuario pueda acceder a datos de terceros. - Gestión de Tiempos Académicos: La restricción de tiempo de las 18 semanas del semestre representó un desafío de planificación. Acción tomada: Se acotó el alcance del MVP a las funcionalidades con mayor valor social y preventivo (Registro emocional, Plan de seguridad, Red de apoyo y Botón de emergencia *4141). - Pruebas de Usabilidad con Datos Sensibles: La dificultad para realizar pruebas con usuarios finales sin comprometer información personal. Acción tomada: Se diseñó un entorno de pruebas con datos ficticios/simulados y encuestas anónimas de percepción de usabilidad.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Ajuste de Alcance en el MVP: Se repriorizaron las historias de usuario dentro del tablero Kanban para enfocarse exclusivamente en los componentes de apoyo inmediato ante crisis. - Justificación: Las funcionalidades complejas o de menor prioridad para el MVP inicial fueron reprogramadas para futuras versiones del sistema, garantizando que el producto entregado cumpla de forma robusta con los criterios de seguridad, estabilidad y calidad disciplinar requeridos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Estado Actual: No existen actividades retrasadas ni pendientes de inicio. - Motivo y Estrategia: Gracias a la aplicación de la metodología Kanban y a la correcta distribución de responsabilidades por rol, todas las actividades previstas para la Fase de Desarrollo y Validación del MVP fueron completadas al 100% dentro del cronograma establecido.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.