Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CONTIGO - Sistema Digital de Acompañamiento y Activación de Redes de Apoyo ante Crisis Emocionales. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - QA (Aseguramiento de la Calidad del Software) - Gestión de Proyectos / Liderazgo - Desarrollo de Software y Bases de Datos |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos - Desarrollo y adaptación de sistemas - Integración de tecnologías y sistemas - Seguridad de sistemas computacionales - Aseguramiento de la calidad del software (QA) - Gestión de proyectos informáticos - Gestión de la información - Aprendizaje permanente |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado y contexto: El proyecto aborda la prevención del suicidio y el apoyo temprano ante crisis emocionales. La situación se sitúa geográfica e institucionalmente en la red de Metro de Santiago (Región Metropolitana, Chile), un sistema de transporte masivo que concentra a diario a miles de usuarios y trabajadores expuestos a altos niveles de estrés o situaciones complejas de salud mental y conductas de riesgo. Relevancia para el campo laboral: En la ingeniería informática, demuestra cómo la tecnología, el desarrollo móvil, la seguridad de datos y el QA se alinean con un sentido social crítico, ofreciendo canales inmediatos donde cada segundo cuenta. Afectados e impactados: Pasajeros cotidianos del Metro de Santiago y sus trabajadores, quienes pueden experimentar crisis o ser testigos de situaciones de riesgo emocional. Aporte de valor: Reúne en un único MVP un sistema digital de registro emocional, identificación de señales de alerta, creación de un plan de seguridad personal, lista de contactos de confianza y acceso rápido y seguro a canales oficiales de ayuda. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una aplicación digital de apoyo preventivo ante crisis emocionales y riesgo suicida, dirigida a pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago, que facilite la identificación de señales de alerta, la planificación de acciones de seguridad y el acceso oportuno a redes y canales oficiales de ayuda. Objetivos Específicos: - Identificar las necesidades y requerimientos de pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago relacionados con la prevención ante crisis emocionales y riesgo suicida. - Diseñar e implementar funcionalidades que permitan registrar el estado emocional, reconocer señales de alerta y crear un plan de seguridad personal. - Incorporar herramientas que permitan registrar contactos de confianza y acceder de manera rápida a canales oficiales de ayuda. - Implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales y sensibles almacenados en la aplicación. - Validar el funcionamiento, calidad y usabilidad de la aplicación mediante pruebas de software y evaluaciones con usuarios. - Analizar los datos y resultados obtenidos durante la validación para medir el cumplimiento de los objetivos e identificar oportunidades de mejora. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada y fases: Se utilizó la metodología ágil Kanban mediante la herramienta Trello/Jira. Permitió visualizar el flujo de trabajo en estados (Pendiente, En proceso, Validación y Finalizado) y controlar el avance iterativo e incremental del MVP. - Fase de Requerimientos: Levantamiento de necesidades funcionales y no funcionales. - Fase de Diseño y Arquitectura: Modelado de base de datos e implementación de seguridad (autenticación y protección de datos sensibles). - Fase de Desarrollo: Codificación y construcción iterativa de los módulos en un plazo estimado de 6 semanas. - Fase de Pruebas y Validación (QA): Diseño del plan de pruebas, detección y corrección de bugs, y pruebas de usabilidad. - Fase de Análisis y Cierre: Evaluación de métricas y cierre de documentación. Pertinencia de la metodología: Kanban fue fundamental para distribuir las responsabilidades según los roles (Macarena Carreño en Gestión y Análisis, Natushka Mella en Desarrollo y BD, Tiare Acuña en QA), priorizar las historias del MVP y responder con flexibilidad ante eventuales errores o ajustes de tiempos durante las 18 semanas del semestre académico. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades: - Levantamiento y Análisis de Requerimientos: Especificación de requisitos y reglas de negocio para CONTIGO. - Diseño e Implementación de Base de Datos y Seguridad: Definición de esquemas de almacenamiento restringido para información de salud emocional. - Desarrollo del MVP: Programación del sistema de registro emocional, plan de seguridad personal y botones de pánico/acceso rápido a redes de apoyo. - Aseguramiento de la Calidad (QA): Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales y de usabilidad. - Validación con Usuarios y Análisis de Datos: Recolección de retroalimentación en pruebas con usuarios para evaluar la efectividad. Facilitadores: - Dominio de competencias adquiridas durante la carrera. - Disponibilidad de herramientas de libre uso (GitHub, Trello, entornos IDE y base de datos). - Excelente trabajo colaborativo y coordinación del equipo. Dificultades enfrentadas: - Complejidad técnica y gestión de tiempos asignados a la asignatura. - Sensibilidad de los datos personales manejados y la consecución de usuarios para efectuar las validaciones de usabilidad sin comprometer la privacidad. Ajustes realizados: - Repriorización de funcionalidades esenciales dentro del MVP a través del tablero Kanban para asegurar la entrega de un producto totalmente funcional. - Adaptación de las pruebas de usuario utilizando encuestas y pruebas guiadas para agilizar el feedback manteniendo los protocolos de protección de datos personales. |
| 5. Evidencias | Para respaldar el proyecto y visibilizar los resultados finales, se adjuntan las siguientes evidencias: - Planificación en Kanban y Documentación de Requerimientos: Capturas y registros del flujo de trabajo y la priorización de tareas. - Prototipo Funcional / MVP: Capturas de pantalla e interfaces de la aplicación móvil CONTIGO (registro emocional, plan de seguridad, llamadas rápidas de emergencia). - Informe de Aseguramiento de Calidad (QA): Matriz de casos de prueba ejecutados, reporte y trazabilidad de bugs corregidos. - Análisis de Resultados y Validación: Reportes con métricas de usabilidad y encuestas recopiladas en las evaluaciones finales con usuarios. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT: El proyecto consolidó y confirmó los intereses del equipo al enfrentar un escenario técnico real y con impacto social: - Tiare Acuña: Reafirmó su interés por el área de QA y testing, aplicando metodologías de pruebas, validación de usabilidad y detección de errores en software con altos estándares de seguridad. - Macarena Carreño: Fortaleció sus habilidades en gestión de proyectos y análisis de datos, experimentando de primera mano la planificación con Kanban y la toma de decisiones basada en resultados. - Natushka Mella: Consolidó sus competencias en desarrollo de software, arquitectura de base de datos y seguridad informática, resolviendo desafíos de programación e integración de privacidad de datos. Proyecciones laborales: - Tiare Acuña se proyecta trabajando en equipos de QA desempeñándose como Test Analyst o QA Engineer, enfocándose en pruebas funcionales y de experiencia de usuario. - Macarena Carreño busca proyectarse profesionalmente en roles de Scrum Master, Project Manager Junior o Analista de Datos, gestionando equipos y optimizando procesos. - Natushka Mella apunta a desenvolverse como Desarrolladora Software Full Stack o especialista en Ciberseguridad/Bases de Datos en la industria TI. |