|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Logramos completar el desarrollo de las funcionalidades principales de la aplicación CONTIGO (registro emocional, plan de seguridad y canal directo de emergencia) así como la configuración de la base de datos y la ejecución de pruebas QA; sin embargo, enfrentamos ciertos desfases temporales durante las fases intermedias de desarrollo. El avance se vio facilitado por la clara división de roles (Macarena en Gestión, Natushka en Desarrollo/BD/Seguridad y Tiare en QA) y el uso de herramientas gratuitas como Firebase y Docker, mientras que la principal dificultad radicó en la gestión de tiempos al estimar la implementación técnica de la seguridad por UID y la complejidad de las pruebas de usabilidad respetando la privacidad de los datos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar las dificultades de tiempo y complejidad técnica, enfrentamos la situación repriorizando el backlog mediante la metodología Kanban para asegurar el cumplimiento del MVP estricto, incorporando herramientas de apoyo como Copilot con Open Spec en VS Code para agilizar la codificación, y utilizando entornos simulados con datos anónimos para efectuar las pruebas de QA sin vulnerar la privacidad de usuarios reales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma muy positiva, destacando la robustez técnica del producto entregado, la integración del modelo NoSQL en Firestore orientado a la privacidad y el cumplimiento riguroso de las pruebas funcionales de QA; como oportunidad de mejora individual y colectiva, debemos optimizar la estimación y disciplina en nuestros tiempos de trabajo para distribuir las tareas de manera más pareja a lo largo del ciclo y evitar la sobrecarga en los días previos a las entregas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es determinar la forma más efectiva y breve de demostrar ante la comisión evaluadora la arquitectura de seguridad y el aislamiento de datos sensibles por UID en Cloud Firestore.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, pero sí debemos mejorar y reorganizar algunas actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo como muy satisfactorio y profesional, destacando como aspectos positivos la excelente complementariedad de nuestras competencias individuales, la confianza técnica mutua y la capacidad de resolución de problemas; sin embargo, debemos mejorar en mantener una comunicación grupal más fluida y constante mediante coordinaciones breves para reportar avances o bloqueos a tiempo, permitiéndonos reorganizar tareas oportunamente ante cualquier retraso.