}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes: | - Tiare Acuña - Macarena Carreño - Natushka Mella |
| --- | --- |
| Rut | - Tiare Acuña: 19.376.932-2 - Macarena Carreño: 20.657.815-7 - Natushka Mella: 18.355.160-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática. |
| Sede | Maipú. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CONTIGO - Sistema Digital de Acompañamiento y Activación de Redes de Apoyo ante Crisis Emocionales. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Tiare Acuña: QA - Macarena Carreño: Líder de proyecto. - Natushka Mella: Desarrolladora. |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos: Capacidad para levantar, analizar y documentar los requerimientos de un sistema computacional. Desarrollo y adaptación de sistemas: Construcción, codificación y adaptación de sistemas y soluciones informáticas. Integración de tecnologías y sistemas: Capacidad para integrar plataformas, software existentes y tecnologías de la información. Seguridad de sistemas computacionales: Implementación de medidas, protocolos y buenas prácticas de seguridad informática. Aseguramiento de la calidad del software (QA): Aplicación de pruebas, métricas y metodologías para asegurar la calidad del producto. Gestión de proyectos informáticos: Planificación, control, estimación de recursos y seguimiento de proyectos bajo metodologías tradicionales o ágiles. Gestión de la información: Administración, modelado, almacenamiento y consulta de bases de datos y flujos de información. Aprendizaje permanente: Capacidad de autoaprendizaje para mantenerse actualizado frente a los cambios tecnológicos constantes. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Como grupo escogimos desarrollar CONTIGO porque consideramos que la prevención del suicidio es una problemática importante y que la tecnología puede aportar entregando herramientas de apoyo y prevención. Nuestro proyecto se sitúa en Metro de Santiago y está dirigido principalmente a pasajeros y trabajadores, quienes pueden verse involucrados o expuestos a situaciones relacionadas con crisis emocionales y conducta suicida. Este proyecto se relaciona con nuestra carrera de Ingeniería en Informática, ya que nos permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, levantamiento de requerimientos, gestión de proyectos, manejo de información, seguridad y QA para crear una solución tecnológica. El aporte de CONTIGO consiste en reunir en una aplicación herramientas como el registro del estado emocional, plan de seguridad personal, red de contactos de confianza y acceso rápido a canales oficiales de ayuda, buscando que los usuarios puedan estar mejor preparados, reconocer señales de alerta y solicitar apoyo de manera oportuna. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto CONTIGO tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil orientada a contribuir a la prevención del suicidio y entregar apoyo temprano ante posibles crisis emocionales, dirigida a pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago. La aplicación permitirá a los usuarios registrar su estado emocional, reconocer señales de alerta, crear un plan de seguridad personal, registrar contactos de confianza y acceder rápidamente a canales oficiales de ayuda. Con estas herramientas se busca que las personas puedan estar mejor preparadas ante una posible crisis, identificar cuándo necesitan apoyo y saber qué hacer y a quién recurrir frente a una situación de riesgo. Para abordar esta problemática, el proyecto se desarrollará de manera progresiva utilizando la metodología Kanban, considerando etapas de levantamiento y análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de la solución, gestión y análisis de información y aseguramiento de la calidad del software (QA). Además, se realizarán pruebas para validar el funcionamiento, la usabilidad y el cumplimiento de los requerimientos definidos para CONTIGO. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto CONTIGO se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar diferentes competencias adquiridas durante la carrera para desarrollar una solución tecnológica orientada a una problemática real. Para llevar a cabo el proyecto serán necesarias competencias como el levantamiento y análisis de requerimientos, para identificar las necesidades de los usuarios; el aseguramiento de la calidad del software (QA), para realizar pruebas y verificar que la aplicación cumpla con lo definido; la gestión de proyectos informáticos, para planificar, organizar y realizar seguimiento de las actividades; y la gestión y análisis de información, para trabajar con los datos generados por la aplicación y obtener información útil para evaluar sus resultados. Estas competencias permitirán abordar el proyecto de manera integral, desde la planificación y definición de la solución hasta su implementación, validación y análisis, contribuyendo al desarrollo de una aplicación segura, funcional y acorde a las necesidades de pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago. |
| Relación con los intereses profesionales | - Tiare Acuña: Mis intereses profesionales se orientan principalmente al área de Aseguramiento de la Calidad del Software (QA) y el diseño de pruebas funcionales y de usabilidad. En el proyecto CONTIGO, este interés se refleja en mi responsabilidad de planificar y ejecutar casos de prueba, identificar y realizar seguimiento a posibles errores, y validar que la aplicación cumpla con los altos estándares de seguridad y usabilidad que requieren sus usuarios. Participar en este proyecto me permitirá poner en práctica las metodologías de testing aprendidas durante la carrera, fortalecer mis habilidades analíticas y ganar experiencia concreta en el control de calidad de un producto de software enfocado en una problemática social real. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Macarena Carreño: Mis principales intereses profesionales son QA, gestión de proyectos y análisis de datos. En CONTIGO podemos aplicar estas áreas realizando pruebas, organizando y haciendo seguimiento de las tareas, y analizando los resultados obtenidos. Este proyecto nos ayudará a poner en práctica lo aprendido durante la carrera, ganar experiencia y fortalecer nuestros conocimientos para desenvolvernos mejor en el área laboral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Natushka Mella: Mis principales intereses profesionales están centrados en el Desarrollo de Software, la Arquitectura de Base de Datos y la Seguridad Informática. En CONTIGO, estos intereses se alinean directamente con mi rol de desarrolladora, donde tendré a mi cargo la construcción de la aplicación, el modelado e implementación de la base de datos y la integración de mecanismos de seguridad para proteger información sensible de los usuarios. Desarrollar este proyecto me dará la oportunidad de aplicar tecnologías actuales, resolver desafíos técnicos reales de programación e integración, y consolidar mis competencias técnicas para mi inserción en el mercado laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto CONTIGO es factible de desarrollar dentro del semestre, ya que se trabajará en una versión MVP con funcionalidades específicas y alcanzables, permitiendo distribuir el trabajo de acuerdo con las horas asignadas a la asignatura y organizar las actividades mediante Kanban. Para su desarrollo se requieren principalmente: computadores, conexión a internet, herramientas de programación, base de datos, herramientas de diseño y plataformas para la gestión y pruebas del software, recursos a los que tenemos acceso y que en su mayoría son gratuitos o ya han sido utilizados durante la carrera. Entre los factores que facilitan el proyecto se encuentran los conocimientos adquiridos durante la carrera, el trabajo colaborativo en equipo y la disponibilidad de herramientas tecnológicas. Por otro lado, podrían presentarse dificultades como el tiempo disponible, problemas técnicos, retrasos en algunas tareas o dificultades para conseguir usuarios para validar la aplicación. Para disminuir estos riesgos se priorizan las funcionalidades principales del MVP, se distribuirán las responsabilidades, se realizará un seguimiento constante mediante Kanban y se planificarán las pruebas y validaciones con anticipación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación digital de apoyo preventivo ante crisis emocionales y riesgo suicida, dirigida a pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago, que facilite la identificación de señales de alerta, la planificación de acciones de seguridad y el acceso oportuno a redes y canales oficiales de ayuda. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Identificar las necesidades y requerimientos de pasajeros y trabajadores de Metro de Santiago relacionados con la prevención ante crisis emocionales y riesgo suicida. - Diseñar e implementar funcionalidades que permitan registrar el estado emocional, reconocer señales de alerta y crear un plan de seguridad personal. - Incorporar herramientas que permitan registrar contactos de confianza y acceder de manera rápida a canales oficiales de ayuda. - Implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales y sensibles almacenados en la aplicación. - Validar el funcionamiento, calidad y usabilidad de la aplicación mediante pruebas de software y evaluaciones con usuarios. - Analizar los datos y resultados obtenidos durante la validación para medir el cumplimiento de los objetivos e identificar oportunidades de mejora. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto CONTIGO se utilizará la metodología ágil Kanban, ya que permitirá organizar y visualizar las actividades del proyecto, controlar el avance de las tareas y distribuir el trabajo entre las integrantes del equipo. Se utilizará un tablero con etapas como Pendiente, En proceso, Validación y Finalizado, permitiendo realizar un seguimiento continuo durante el semestre. El proyecto se desarrollará de manera iterativa e incremental, comenzando con el levantamiento y análisis de requerimientos, seguido del diseño y desarrollo de las funcionalidades principales del MVP. Posteriormente, se realizarán actividades de integración, pruebas de software, corrección de errores y validación de la solución. Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos para identificar posibles mejoras y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Al ser un proyecto grupal, las funciones y responsabilidades se distribuirán de acuerdo con el rol de cada integrante. Macarena Carreño estará a cargo de la gestión del proyecto y análisis de datos, realizando la planificación, seguimiento de actividades mediante Kanban y análisis de los resultados obtenidos. Natushka Mella será la desarrolladora, encargándose principalmente del desarrollo e implementación de las funcionalidades de la aplicación. Tiare Acuña estará a cargo de QA, realizando la planificación y ejecución de pruebas, validación de requerimientos, detección y seguimiento de errores. De todas formas, las tres integrantes participarán de manera colaborativa en la toma de decisiones, documentación, integración y validación final del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo ser acordadas propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Presentación y planificación inicial del proyecto | Presentación del proyecto CONTIGO, incluyendo la problemática, solución propuesta, usuarios, objetivos, principales funcionalidades y alcance, junto con la planificación inicial de las actividades mediante Kanban. | Permite evidenciar la definición inicial de CONTIGO, su propósito y alcance, además de la organización y planificación del trabajo del equipo para el desarrollo del proyecto. |
| Avance | Prototipo funcional de CONTIGO | Primera versión funcional de la aplicación móvil con las principales funcionalidades desarrolladas hasta la fecha. | Permite demostrar el avance real en el desarrollo e implementación de la aplicación. |
| Final | MVP y evidencias de QA | Versión final del MVP junto con casos de prueba, errores detectados, seguimiento de correcciones y resultados de las pruebas realizadas. | Permite demostrar el funcionamiento de CONTIGO y el proceso realizado para asegurar la calidad del software. |
| Final | Resultados de validación y análisis | Resultados obtenidos durante la validación de CONTIGO con usuarios, incluyendo el análisis de los datos y las oportunidades de mejora identificadas. | Permite evaluar los resultados obtenidos y determinar posibles mejoras para la aplicación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Identificar las necesidades de pasajeros y trabajadores de Metro y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de CONTIGO. | Internet, documentación, formularios, computador | 2 semanas | Macarena Carreño | Puede existir dificultad para obtener información directa de usuarios. Se utilizarán fuentes disponibles y validaciones con usuarios de prueba. |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación y gestión con Kanban | Crear y administrar el tablero Kanban, priorizar las tareas del MVP, distribuir responsabilidades y realizar seguimiento del avance del proyecto. | Trello/Jira, computador, Kanban | Durante todo el proyecto | Macarena Carreño | Pueden existir retrasos en algunas actividades. Se realizará seguimiento periódico y repriorización de tareas. |
| Desarrollo y adaptación de sistemas | Diseño y desarrollo del MVP | Desarrollar las principales funcionalidades de CONTIGO: usuarios, registro emocional, plan de seguridad, contactos de confianza y canales oficiales de ayuda. | IDE, framework de desarrollo, GitHub, computador | 6 semanas | Natushka Mella | La complejidad técnica puede generar retrasos, por lo que se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP |
| Gestión de la información | Diseño e implementación de base de datos | Diseñar la estructura necesaria para almacenar usuarios, registros emocionales, planes de seguridad y contactos de confianza. | Base de datos, herramientas de modelado, computador | 2 semanas | Natushka Mella | Se deberá evitar almacenar información innecesaria y considerar el carácter sensible de los datos. |
| Seguridad de sistemas computacionales | Implementación de seguridad | Incorporar autenticación, control de acceso y medidas para proteger los datos personales y sensibles manejados por CONTIGO. | Framework, base de datos, herramientas de seguridad | 2 semanas | Natushka Mella | El manejo de información sensible requiere especial atención a la privacidad y seguridad. |
| Aseguramiento de la calidad del software (QA) | Diseño del plan de pruebas | Definir casos de prueba y criterios de aceptación para validar las principales funcionalidades y requerimientos de CONTIGO. | Plan de pruebas, casos de prueba, computador | 2 semanas | Tiare Acuña | Los casos de prueba deberán actualizarse cuando existan cambios en los requerimientos |
| Aseguramiento de la calidad del software (QA) | Ejecución de pruebas y gestión de errores | Ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad, registrar errores encontrados, realizar seguimiento y verificar sus correcciones. | Herramientas de testing, registro de bugs, Kanban | 3 semanas | Tiare Acuña | La aparición de errores puede requerir ciclos adicionales de corrección y pruebas. |
| Gestión y análisis de información | Análisis de resultados | Analizar los datos y resultados obtenidos durante las pruebas y validación del MVP para evaluar el uso de las funcionalidades e identificar oportunidades de mejora | Excel/Power BI/Python, resultados de pruebas | 2 semanas | Macarena Carreño | La cantidad de datos dependerá del número de participantes de la validación |
| Aseguramiento de la calidad / Gestión de proyectos | Validación del MVP | Realizar una validación final del funcionamiento y usabilidad de CONTIGO, verificando el cumplimiento de los requerimientos y objetivos establecidos. | MVP, encuestas, casos de prueba, computador | 2 semanas | Tiare Acuña / Macarena Carreño | Se deberá contar con usuarios disponibles para realizar la validación. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación y cierre | Consolidar resultados, evidencias, documentación técnica y conclusiones del proyecto para realizar la entrega final. | Documentación, resultados, computador | 2 semanas | Macarena Carreño | Se realizará seguimiento de los entregables para evitar tareas pendientes al cierre del semestre. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Inicio y levantamiento de requerimientos. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre de requerimientos y definición inicial. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación de documentación de Fase 1. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación / Entrega de Fase 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de BD y Plan de pruebas. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de BD e Inicio de desarrollo MVP. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo MVP e Implementación de Seguridad. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo MVP y Seguridad. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo MVP. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo MVP e Inicio de Ejecución de Pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Cierre MVP y Ejecución de Pruebas / Corrección de Bugs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de Pruebas y Validación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de MVP y Análisis de Resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre de Fase 2 e Informe de Avance / Prototipo Funcional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de resultados y optimización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final y preparación de presentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre definitivo y entrega de MVP Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.